ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПЕРЕГОВОРЫ

Организатор переговоров филиал ЛПДС «Мозырь» ОАО «Гомельтранснефть Дружба», извещает о проведении 18 июля  2017 года переговоров без предварительного квалификационного отбора с процедурой снижения цены по выбору подрядной организации на выполнение ремонтных работ по объектам:

- «Текущий ремонт мачты молниезащиты АРУ 110 №1,2,3,4»:

Основные показатели и характеристики объекта:

- стоимость СМР в текущих ценах (после  деноминации) – 13,990 тыс. руб.;

Основные работы, предусмотренные дефектным актом:

1.Работы производятся на высоте

2.Очистка щетками и обеспыливание

3.Огрунтовка метал. поверхностей за один раз

4.Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза.

Предполагаемые сроки производства работ:

Начало – 01 августа 2017 года;

Окончание – 31 августа 2017 года.

Цена Заказчика: 13,990 тыс. руб.

- «Окраска базовой радиостанции на 49км Н/П «Мозырь- Брест»;

Основные показатели и характеристики объекта:

- стоимость СМР в текущих ценах (после деноминации) – 0,416 тыс. руб.;

Основные работы, предусмотренные дефектным актом:

- Работы производятся на высоте

- Очистка щетками и обеспыливание

- Огрунтовка метал. поверхностей за один раз

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза.

Предполагаемые сроки производства работ:

Начало – 01 августа 2017 года;

Окончание – 31 августа 2017 года..

Цена Заказчика: 0,416 тыс. руб

- «Текущий ремонт РВСПК-75000м3 №29,30 ПРП и оборудования»

Основные показатели и характеристики объекта:

- стоимость СМР в текущих ценах (после  деноминации) – 5,855 тыс. руб.;

Основные работы, предусмотренные дефектным актом:

- Работы производятся на высоте

- Очистка стен от старой краски водой с применением аппарата высокого давления за один раз, с земли или лесов

- Огрунтовка метал. поверхностей за один раз

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза.

Предполагаемые сроки производства работ:

Начало – 01 августа 2017 года;

Окончание – 31 августа 2017 года..

Цена Заказчика: 5,855 тыс. руб.

Цены рассчитаны с применением прогнозных индексов и нормативной продолжительности ремонта на дату окончания ремонта с учетом стоимости материалов.

Заказчик имеет право уменьшать (увеличивать) объемы работ, поручаемых подрядчику.

Проектная документация отсутствует.

Переговоры будут проводиться в соответствии с документацией для проведения переговоров на выполнение ремонтных  работ, полученной участником для подготовки своего предложения.

В случае Вашего согласия принять участие в переговорах просим письменно сообщить до 18.07.2017 года о своем желании по адресу: 247760, г. Мозырь-11, ЛПДС «Мозырь», приемная с пометкой «переговоры» или по факсу  (8-0236) 374222.

Подтверждения согласия об участии в переговорах, полученные после указанного срока, заказчик вправе не рассматривать.

Документацию для переговоров на выполнение ремонтных работ, можно получить у организатора переговоров по адресу: г. Мозырь-11, ЛПДС «Мозырь», приемная, в бумажном виде.

Датой и временем начала подачи предложения для переговоров считать дату и время с момента получения участником вышеуказанных документов для переговоров и окончание до 13-00ч. 18 июля 2017 года.

В случае принятия Вами решения, об отказе в участии в переговорах, до назначенной даты переговоров письменно сообщить об этом организатору переговоров.

Пакет документов с запрашиваемыми организатором переговоров данными в одном экземпляре, участник должен представить  в запечатанном  пакете (конверте) с надписью: 	«Текущий ремонт мачты молниезащиты АРУ 110 №1,2,3,4», «Окраска базовой радиостанции на 49км Н/П «Мозырь- Брест»,	«Текущий ремонт РВСПК-75000м3 №29,30 ПРП и оборудования».

Переговоры состоятся  18 июля  2017 года в 14-00 часов по вышеуказанному адресу.

Представитель участника переговоров вправе присутствовать на заседании комиссии по переговорам при вскрытии конвертов. Право представителя участника, не являющегося его руководителем, должно быть подтверждено оригиналом доверенности, подписанной руководителем участника переговоров,  и заверено печатью организации-участника.

На заседании комиссии по переговорам, в присутствии всех участников переговоров будут оглашаться: наименование организации–участника, предлагаемая им цена работ, срок ремонта. После чего комиссия по переговорам рассматривает представленные предложения участников на предмет соответствия документации для переговоров.

При необходимости, участникам, чьи предложения соответствуют требованиям настоящей документации для переговоров, будет направлено приглашение на участие в процедуре снижения цены, с указанием даты, времени и места проведения данной процедуры.

Оформленный в соответствии с требованиями документации для переговоров конверт с откорректированным сопроводительным письмом к предложению, отражающим новую цену и (или) сроки выполнения работ и обоснованием и расчетами цены, должен быть представлен по почте либо нарочным  до указанного в приглашении на процедуру снижения цены времени.

Представитель участника вправе присутствовать на заседании комиссии по переговорам при вскрытии конвертов с откорректированными предложениями. Право представителя участника, не  являющегося его руководителем, присутствовать на заседании комиссии по переговорам, должно быть подтверждено доверенностью, подписанной руководителем организации-участника и заверенной печатью организации-участника.

Участник вправе не участвовать в процедуре снижения цены, при этом его коммерческое предложение остается действующим с предложенной им первоначальной ценой и иными условиями.

Комиссия по переговорам рассматривает предложения участников не более 10 рабочих дней от даты вскрытия конвертов. Всем участникам в 3-хдневный срок после утверждения итогов  переговоров будут направлены извещения о результатах переговоров.

При соответствии предложения участника требованиям, изложенным в документации для проведения переговоров, предложение будет оцениваться в соответствии с критериями (цена предложения, авансирование и сроки работ, выраженные в целых месяцах), в соответствии со значимостью по бальной системе. Предложение участника переговоров не соответствующее требованиям оценке не подлежит.

За наименьшую  цену предложения  начисляется 80 баллов.

При отличающейся от наименьшей цены предложения до 5% начисляется - 60 баллов.

За наименьший срок строительства  объекта начисляется 10 баллов.

Победителем переговоров будет признан участник, набравший наибольшее количество баллов  в соответствии с установленными критериями.

Договор подписывается в течение 10 дней после утверждения итогов переговоров. В случае отказа победителя от заключения договора  в течение 10-ти дней после утверждения результатов переговоров, организатор имеет право  провести переговоры с участником, имеющим второй по оценкам результат в переговорах.

Организатор переговоров вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

Ответственный исполнитель  Самбук Д.А.

Контактный телефон: (8-0232) 374413/, (8-029)2358238